CampusTrade

Fase 2  Seguimiento y validación

| Equipo | Equipo 3 MEX-PER |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma web de compra, venta, renta, intercambio y donación entre estudiantes |
| Alcance inicial | Automotriz, Industrias Alimentarias y Mecatrónica |
| Versión | Prototipo alfa sin base de datos |

Este documento integra la validación de requerimientos, el seguimiento de actividades, el registro de comunicación, el historial de cambios y las pruebas del prototipo de CampusTrade. La evidencia de comunicación deberá anexarse únicamente con capturas, enlaces o archivos reales del equipo.

# 1. Documento de requerimientos validado

Los requerimientos se revisaron con el anteproyecto, los resultados disponibles de la encuesta aplicada a 208 estudiantes y el alcance del prototipo alfa. La muestra se integra por 70 estudiantes de Industrias Alimentarias, 67 de Mecatrónica y 71 de Automotriz.

## Criterios de validación

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Necesidad | Los materiales específicos y el uso único de recursos justifican un catálogo organizado. |
| Confianza | El correo institucional y la reputación responden a la necesidad de validar a los participantes. |
| Entrega | La opción preferida es la entrega presencial dentro de la institución. |
| Viabilidad alfa | La primera versión valida la experiencia sin pagos, autenticación real ni base de datos. |

## Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción validada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro e inicio de sesión | Correo institucional, matrícula, contraseña, carrera y semestre. | Validado |
| RF-02 | Verificación universitaria | Comprobar que el usuario pertenece a la institución. | Validado |
| RF-03 | Perfil de estudiante | Mostrar carrera, semestre, reputación e historial público. | Validado |
| RF-04 | Publicar artículo | Título, descripción, imágenes, carrera, categoría, condición, disponibilidad y modalidad. | Validado |
| RF-05 | Modalidades | Venta, renta, intercambio y donación. | Validado |
| RF-06 | Buscador visible | Buscar por palabras clave en título y descripción. | Validado |
| RF-07 | Filtros | Carrera, categoría, condición, modalidad, precio y disponibilidad. | Validado |
| RF-08 | Detalle del artículo | Fotos, descripción, condición, disponibilidad y propietario. | Validado |
| RF-09 | Mensajería | Chat interno para acordar condiciones y entrega. | Validado |
| RF-10 | Favoritos | Guardar y retirar publicaciones de interés. | Validado |
| RF-11 | Calificaciones | Estrellas y comentario después de una operación finalizada. | Validado |
| RF-12 | Reportes | Fraude, spam, contenido inapropiado o producto prohibido. | Validado |
| RF-13 | Entrega | Acordar entrega presencial dentro de la institución. | Validado |
| RF-14 | Administración | Revisar reportes, publicaciones, usuarios, categorías y carreras. | Validado |

## Requerimientos no funcionales

| ID | Atributo | Criterio |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Interfaz clara, consistente y fácil de recorrer. |
| RNF-02 | Responsividad | Funcionamiento en computadora, tableta y teléfono. |
| RNF-03 | Privacidad | La información sensible no debe mostrarse públicamente. |
| RNF-04 | Escalabilidad | Posibilidad de incorporar carreras y categorías. |
| RNF-05 | Mantenibilidad | Separación entre interfaz, lógica de negocio y datos. |

# 2. Seguimiento del Gantt

El siguiente Gantt resume las actividades del proyecto. Las semanas funcionan como referencia de seguimiento; el equipo puede reemplazarlas por las fechas oficiales del curso si las tiene disponibles.

| # | Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeación y definición del alcance | Equipo 3 |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 2 | Encuesta y análisis de resultados | Equipo 3 |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 3 | Validación de requerimientos | Equipo 3 |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 4 | Diseño de interfaz y arquitectura | Área técnica |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 5 | Construcción del prototipo alfa | Área técnica |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 6 | Pruebas y ajustes del prototipo | Equipo 3 |  |  |  |  |  |  | En progreso |
| 7 | Evidencias de comunicación | Equipo 3 |  |  |  |  |  |  | En progreso |
| 8 | Integración de entregable final | Equipo 3 |  |  |  |  |  |  | Pendiente |

## Criterio de seguimiento

Cada actividad debe actualizarse con su evidencia real: enlace de repositorio, captura del prototipo, documento revisado o registro de comunicación. El estado Completado se utiliza cuando la evidencia está disponible y revisada por el equipo.

# 3. Evidencia del uso de herramientas de comunicación

Las evidencias no se sustituyen por conversaciones inventadas. En los espacios siguientes se deben agregar capturas auténticas con fecha visible, enlaces a archivos compartidos o referencias del repositorio del Equipo 3 MEX-PER.

| Herramienta | Uso en el proyecto | Evidencia que se anexa |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp o Telegram | Acuerdos rápidos, distribución de tareas y avisos. | Captura del chat con fecha y participantes. |
| Reunión presencial o videollamada | Revisión de avances y decisiones. | Minuta, foto o captura de videollamada. |
| Google Drive o Docs | Edición colaborativa de documentos. | Enlace, comentarios o historial de versiones. |
| Repositorio | Seguimiento de código y cambios técnicos. | Commits, issues, ramas o revisiones. |

## Registro de evidencias

| ID | Tema | Participantes | Referencia o evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC-01 | Definición del alcance | Equipo 3 MEX-PER | Pendiente de anexar captura real | Pendiente |
| EC-02 | Distribución de tareas | Equipo 3 MEX-PER | Pendiente de anexar captura real | Pendiente |
| EC-03 | Encuesta y requerimientos | Equipo 3 MEX-PER | Pendiente de anexar captura real | Pendiente |
| EC-04 | Revisión del prototipo y pruebas | Equipo 3 MEX-PER | Pendiente de anexar captura real | Pendiente |
| EC-05 | Revisión final del entregable | Equipo 3 MEX-PER | Pendiente de anexar captura real | Pendiente |

## Formato de minuta

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Fecha y medio | ____________________________ |
| Participantes | Equipo 3 MEX-PER: ____________________________ |
| Objetivo | ____________________________ |
| Acuerdos y tareas | ____________________________ |
| Responsables y fecha compromiso | ____________________________ |
| Enlace o captura | ____________________________ |

# 4. Historial de cambios en requerimientos

El historial registra ajustes derivados del anteproyecto, la encuesta y la construcción del prototipo. Los cambios favorecen la reutilización de materiales académicos y la confianza entre estudiantes.

| ID | Área | Cambio | Motivo o impacto | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-01 | Modalidades | Se incluyó formalmente la renta junto con venta, intercambio y donación. | Ampliar opciones de reutilización. | Equipo 3 |
| CH-02 | Registro | Se añadió matrícula y verificación universitaria. | Aumentar confianza e identificación. | Equipo 3 |
| CH-03 | Publicación | Se añadió condición y disponibilidad del artículo. | Mostrar el estado real del material. | Área técnica |
| CH-04 | Búsqueda | Se priorizó barra de búsqueda visible y filtros combinables. | Localizar materiales específicos con rapidez. | Área técnica |
| CH-05 | Seguridad | Se priorizó el correo institucional como mecanismo de confianza. | Preferencia identificada en la encuesta. | Equipo 3 |
| CH-06 | Entrega | Se priorizó el acuerdo de entrega presencial dentro del campus. | Opción más preferida por los participantes. | Equipo 3 |
| CH-07 | Monetización | No se considera cuota obligatoria para el MVP. | La mayoría no desea pagar una tarifa. | Equipo 3 |
| CH-08 | Arquitectura | Se separaron interfaz, repositorio de datos simulado y futura API. | Preparar evolución hacia base de datos. | Área técnica |

## Trazabilidad del prototipo

| Módulo | Requerimientos | Evidencia en prototipo |
| --- | --- | --- |
| Catálogo y búsqueda | RF-04, RF-06, RF-07, RF-08 | Publicaciones, filtros y detalle |
| Interacción | RF-09, RF-10 | Mensajería simulada y favoritos |
| Confianza | RF-02, RF-03, RF-11, RF-13 | Verificación visual, reputación y entrega en campus |
| Evolución | RF-01, RF-12, RF-14 | Próxima fase: autenticación, reportes y administración |

# 5. Resultados de pruebas al prototipo

Las pruebas se aplican al prototipo web de CampusTrade. Los resultados Aprobada corresponden a funciones visibles y navegables de la versión alfa. Los elementos Pendiente pertenecen a módulos que requieren autenticación, API o base de datos en una siguiente fase.

| ID | Módulo | Prueba | Estado | Resultado observado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | Registro | Crear cuenta con datos válidos. | No aplica | Pendiente de autenticación real. |
| PT-02 | Inicio de sesión | Validar credenciales. | No aplica | Pendiente de autenticación real. |
| PT-03 | Publicación | Crear artículo desde formulario. | Aprobada | Se agrega al catálogo local durante la demostración. |
| PT-04 | Modalidades | Mostrar venta, renta, intercambio y donación. | Aprobada | Las cuatro modalidades se muestran en catálogo y formulario. |
| PT-05 | Buscador | Buscar por palabra clave. | Aprobada | El catálogo reduce resultados según título, descripción o categoría. |
| PT-06 | Filtros | Filtrar por carrera, condición y modalidad. | Aprobada | Los filtros se combinan y actualizan resultados. |
| PT-07 | Detalle | Abrir una publicación. | Aprobada | Se muestran condición, entrega, propietario y reputación. |
| PT-08 | Mensajería | Abrir conversación y enviar mensaje simulado. | Aprobada | La conversación se muestra en la interfaz sin persistencia. |
| PT-09 | Favoritos | Agregar y retirar publicaciones. | Aprobada | La lista de favoritos se actualiza en memoria. |
| PT-10 | Finalizar operación | Cambiar a vendido, rentado o donado. | Pendiente | Requiere operación persistente y reglas de permisos. |
| PT-11 | Calificación | Evaluar después de una operación. | Pendiente | Requiere operación finalizada y almacenamiento. |
| PT-12 | Reporte | Registrar reporte para administración. | Pendiente | Requiere módulo administrativo y base de datos. |
| PT-13 | Responsividad | Abrir en escritorio y teléfono. | Aprobada | La interfaz se adapta a ambos tamaños de pantalla. |

## Resumen de cierre

La versión alfa valida la navegación principal, el catálogo, la búsqueda, los filtros, el detalle, los favoritos, la mensajería simulada, la publicación local y la adaptación a pantallas pequeñas. La siguiente fase debe incorporar autenticación institucional, almacenamiento persistente, imágenes, operaciones, calificaciones, reportes y administración.

## Evidencia de pruebas por anexar

| Pruebas | Evidencia requerida | Estado |
| --- | --- | --- |
| PT-03 a PT-06 | Capturas de publicación, búsqueda y filtros. | Pendiente de anexar |
| PT-07 a PT-09 | Capturas de detalle, chat y favoritos. | Pendiente de anexar |
| PT-13 | Capturas del prototipo en escritorio y teléfono. | Pendiente de anexar |