CampusTrade

Fase 2 de Sistemas Computacionales

| Equipo | Equipo 3 MEX-PER: 4 integrantes. Este documento corresponde únicamente a los 2 integrantes de ISC. |
| --- | --- |
| Proyecto | CampusTrade. Entregable técnico de Sistemas Computacionales. |
| Alcance inicial | Requerimientos, Gantt, comunicación, cambios y pruebas del prototipo alfa. |
| Versión | Versión alfa sin base de datos. Alcance exclusivo de ISC. |

Este documento integra únicamente los entregables de Sistemas Computacionales para CampusTrade. El equipo general tiene cuatro integrantes, pero este alcance corresponde a dos integrantes de ISC. La evidencia se anexará solo con capturas reales de mensajes de WhatsApp y reuniones de Google Meet.

# 1. Documento de requerimientos validado

Los dos integrantes de ISC validaron los requerimientos con el anteproyecto, los resultados disponibles de la encuesta aplicada a 208 estudiantes y el alcance del prototipo alfa. Este análisis se utiliza únicamente como fundamento técnico para la plataforma.

## Criterios de validación

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Necesidad | Los materiales específicos y el uso único de recursos justifican un catálogo organizado. |
| Confianza | El correo institucional y la reputación responden a la necesidad de validar a los participantes. |
| Entrega | La opción preferida es la entrega presencial dentro de la institución. |
| Viabilidad alfa | La primera versión valida la experiencia sin pagos, autenticación real ni base de datos. |

## Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción validada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro e inicio de sesión | Correo institucional, matrícula, contraseña, carrera y semestre. | Validado |
| RF-02 | Verificación universitaria | Comprobar que el usuario pertenece a la institución. | Validado |
| RF-03 | Perfil de estudiante | Mostrar carrera, semestre, reputación e historial público. | Validado |
| RF-04 | Publicar artículo | Título, descripción, imágenes, carrera, categoría, condición, disponibilidad y modalidad. | Validado |
| RF-05 | Modalidades | Venta, renta, intercambio y donación. | Validado |
| RF-06 | Buscador visible | Buscar por palabras clave en título y descripción. | Validado |
| RF-07 | Filtros | Carrera, categoría, condición, modalidad, precio y disponibilidad. | Validado |
| RF-08 | Detalle del artículo | Fotos, descripción, condición, disponibilidad y propietario. | Validado |
| RF-09 | Mensajería | Chat interno para acordar condiciones y entrega. | Validado |
| RF-10 | Favoritos | Guardar y retirar publicaciones de interés. | Validado |
| RF-11 | Calificaciones | Estrellas y comentario después de una operación finalizada. | Validado |
| RF-12 | Reportes | Fraude, spam, contenido inapropiado o producto prohibido. | Validado |
| RF-13 | Entrega | Acordar entrega presencial dentro de la institución. | Validado |
| RF-14 | Gestión del sistema | Revisar reportes, publicaciones, usuarios, categorías y carreras. | Validado |

## Requerimientos no funcionales

| ID | Atributo | Criterio |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Interfaz clara, consistente y fácil de recorrer. |
| RNF-02 | Responsividad | Funcionamiento en computadora, tableta y teléfono. |
| RNF-03 | Privacidad | La información sensible no debe mostrarse públicamente. |
| RNF-04 | Escalabilidad | Posibilidad de incorporar carreras y categorías. |
| RNF-05 | Mantenibilidad | Separación entre interfaz, lógica de negocio y datos. |

# 2. Seguimiento del Gantt

El siguiente Gantt resume únicamente las actividades de Sistemas Computacionales. Las semanas son una referencia de seguimiento para los dos integrantes de ISC.

| # | Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de requerimientos y datos de encuesta | ISC |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 2 | Validación de requerimientos técnicos | ISC |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 3 | Diseño de interfaz y arquitectura React | ISC |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 4 | Construcción del prototipo alfa | ISC |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 5 | Pruebas funcionales del prototipo | ISC |  |  |  |  |  |  | Completado |
| 6 | Ajustes visuales y de navegación | ISC |  |  |  |  |  |  | En progreso |
| 7 | Evidencias de WhatsApp y Google Meet | ISC |  |  |  |  |  |  | En progreso |
| 8 | Integración del entregable de ISC | ISC |  |  |  |  |  |  | Pendiente |

## Criterio de seguimiento

Cada actividad de ISC debe actualizarse con captura del prototipo, documento técnico o comunicación real mediante WhatsApp o Google Meet. El estado Completado se utiliza cuando la evidencia está disponible y fue revisada por los dos integrantes de ISC.

# 3. Evidencia del uso de herramientas de comunicación

Las evidencias no se sustituyen por conversaciones inventadas. En los espacios siguientes se deben anexar solo capturas auténticas de mensajes de WhatsApp o reuniones de Google Meet relacionadas con las tareas de ISC.

| Herramienta | Uso en el proyecto | Evidencia que se anexa |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp | Acordar alcance técnico, repartir tareas ISC, revisar requerimientos y confirmar ajustes. | Captura del chat con fecha, hora y contexto del acuerdo técnico. |
| Google Meet | Revisar el prototipo, ejecutar pruebas y acordar correcciones entre los dos integrantes de ISC. | Captura de la reunión con participantes y pantalla del prototipo o minuta. |

## Registro de evidencias

| ID | Medio y tema | Qué debe verse en la captura | Uso en el entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC-01 | WhatsApp: alcance técnico | Nombre o participantes del chat, fecha y mensaje donde ISC acuerda la función de CampusTrade. | Evidencia de definición del alcance. | Por anexar |
| EC-02 | WhatsApp: reparto ISC | Fecha y mensajes donde los dos integrantes de ISC se distribuyen interfaz, lógica, pruebas o documentación. | Evidencia de asignación de tareas. | Por anexar |
| EC-03 | WhatsApp: requerimientos | Mensajes sobre filtros, búsqueda, modalidades, verificación o ajustes al prototipo. | Evidencia de validación y cambios. | Por anexar |
| EC-04 | Google Meet: revisión | Ventana de Meet con los participantes y, de ser posible, la pantalla compartida del prototipo o lista de pruebas. | Evidencia de revisión y pruebas. | Por anexar |
| EC-05 | WhatsApp: cierre ISC | Mensaje con pruebas revisadas, correcciones acordadas o confirmación del entregable técnico. | Evidencia de revisión final. | Por anexar |

## Formato de minuta

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Fecha y medio | ____________________________ |
| Participantes | Integrantes ISC: ____________________________ |
| Objetivo | ____________________________ |
| Acuerdos y tareas | ____________________________ |
| Responsables y fecha compromiso | Captura de Google Meet o registro del acuerdo en WhatsApp |
| Enlace o captura | ____________________________ |

# 4. Historial de cambios en requerimientos

El historial registra únicamente ajustes técnicos a los requerimientos de CampusTrade realizados por Sistemas Computacionales.

| ID | Área | Cambio | Motivo o impacto | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-01 | Modalidades | Se incluyó formalmente la renta junto con venta, intercambio y donación. | Ampliar opciones de reutilización. | ISC |
| CH-02 | Registro | Se añadió matrícula y verificación universitaria. | Aumentar confianza e identificación. | ISC |
| CH-03 | Publicación | Se añadió condición y disponibilidad del artículo. | Mostrar el estado real del material. | ISC |
| CH-04 | Búsqueda | Se priorizó barra de búsqueda visible y filtros combinables. | Localizar materiales específicos con rapidez. | ISC |
| CH-05 | Seguridad | Se priorizó el correo institucional como mecanismo de confianza. | Preferencia identificada en la encuesta. | ISC |
| CH-06 | Entrega | Se priorizó el acuerdo de entrega presencial dentro del campus. | Opción más preferida por los participantes. | ISC |
| CH-07 | Monetización | No se considera cuota obligatoria para el MVP. | La mayoría no desea pagar una tarifa. | ISC |
| CH-08 | Arquitectura | Se separaron interfaz, datos simulados y futura API. | Preparar evolución hacia base de datos. | ISC |

## Trazabilidad del prototipo

| Módulo | Requerimientos | Evidencia en prototipo |
| --- | --- | --- |
| Catálogo y búsqueda | RF-04, RF-06, RF-07, RF-08 | Publicaciones, filtros y detalle |
| Interacción | RF-09, RF-10 | Mensajería simulada y favoritos |
| Confianza | RF-02, RF-03, RF-11, RF-13 | Próxima fase técnica: autenticación, reportes y gestión del sistema |
| Evolución | RF-01, RF-12, RF-14 | Próxima fase: autenticación, reportes y gestión del sistema |

# 5. Resultados de pruebas al prototipo

Las pruebas se aplican al prototipo web de CampusTrade elaborado por ISC. Los resultados Aprobada corresponden a funciones visibles y navegables de la versión alfa. Los elementos Pendiente requieren autenticación, API o base de datos en una siguiente fase.

| ID | Módulo | Prueba | Estado | Resultado observado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | Registro | Crear cuenta con datos válidos. | No aplica | Pendiente de autenticación real. |
| PT-02 | Inicio de sesión | Validar credenciales. | No aplica | Pendiente de autenticación real. |
| PT-03 | Publicación | Crear artículo desde formulario. | Aprobada | Se agrega al catálogo local durante la demostración. |
| PT-04 | Modalidades | Mostrar venta, renta, intercambio y donación. | Aprobada | Las cuatro modalidades se muestran en catálogo y formulario. |
| PT-05 | Buscador | Buscar por palabra clave. | Aprobada | El catálogo reduce resultados según título, descripción o categoría. |
| PT-06 | Filtros | Filtrar por carrera, condición y modalidad. | Aprobada | Los filtros se combinan y actualizan resultados. |
| PT-07 | Detalle | Abrir una publicación. | Aprobada | Se muestran condición, entrega, propietario y reputación. |
| PT-08 | Mensajería | Abrir conversación y enviar mensaje simulado. | Aprobada | La conversación se muestra en la interfaz sin persistencia. |
| PT-09 | Favoritos | Agregar y retirar publicaciones. | Aprobada | La lista de favoritos se actualiza en memoria. |
| PT-10 | Finalizar operación | Cambiar a vendido, rentado o donado. | Pendiente | Requiere operación persistente y reglas de permisos. |
| PT-11 | Calificación | Evaluar después de una operación. | Pendiente | Requiere operación finalizada y almacenamiento. |
| PT-12 | Reporte | Registrar reporte para gestión del sistema. | Pendiente | Requiere módulo de gestión y base de datos. |
| PT-13 | Responsividad | Abrir en escritorio y teléfono. | Aprobada | La interfaz se adapta a ambos tamaños de pantalla. |

## Resumen de cierre

La versión alfa de ISC valida la navegación principal, el catálogo, la búsqueda, los filtros, el detalle, los favoritos, la mensajería simulada, la publicación local y la adaptación a pantallas pequeñas. La siguiente fase debe incorporar autenticación institucional, almacenamiento persistente, imágenes, operaciones, calificaciones, reportes y gestión del sistema.

## Evidencia de pruebas por anexar

| Pruebas | Evidencia requerida | Estado |
| --- | --- | --- |
| PT-03 a PT-06 | Capturas de publicación, búsqueda y filtros. | Pendiente de anexar |
| PT-07 a PT-09 | Capturas de detalle, chat y favoritos. | Pendiente de anexar |
| PT-13 | Capturas del prototipo en escritorio y teléfono. | Pendiente de anexar |